**Контрольное управление**

|  |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА (ПОРУЧЕНИЯ) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование: | | Паспорт проекта | |
| Дата и номер: 14.02.2017  № 10-П/П Статус: На контроле | | | |
| Заголовок: Паспорт приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" | | | |
| Поручение: | "п.2.6 Создать региональный информационный портал дополнительного образования детей" /Морозов С.И./ | | |
| Ответственный исполнитель: Семенова Н.В. (дела принял от: Загидуллин Р.Р.), Министр образования и науки Ульяновской области, Министерство образования и науки Ульяновской области | | | |
| Контрольные сроки: | | | 15.08.2017, 01.03.2018 |
| Фактический срок: | | |  |
| Время печати: 31.01.2018 11:11  Время получения: Время возврата: | | | |
|  | | | |
| ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ: | | | |

В ответ на контрольное поручение сообщаем следующее.

На основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-42 от 12.01.2018 «О направлении информации» Региональный ресурсный центр развития дополнительного образования получил прототип (типовое решение) общедоступного федерального навигатора (с региональными и муниципальными сегментами) по дополнительным общеобразовательным программам.

С целью исполнения контрольной точки 2.6. приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» и оперативного внедрения данного типового решения и успешной интеграции навигатора дополнительного образования Ульяновской области необходимо:

1. Выделить ставку программиста для установки и отладка программного обеспечения, контролю и поддержание функционирования сайта и системы управления Навигатором.

2. Приобрести сервер или услуги хостинга на виртуальном сервере для размещения сайта «Региональный навигатор дополнительного образования Ульяновской области».

3. Приобрести доменное имя.

В настоящее время в плане социально-значимых мероприятий Министерства образования и науки Ульяновской области по данному мероприятию финансирование не выделено.

Прошу продлить срок контроля до 02 апреля 2018 года.

Министр образования и науки

Ульяновской области Н.В.Семенова

Антипова Ирина Владимировна

89510962429