**Контрольное управление**

|  |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА (ПОРУЧЕНИЯ) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование: | | Паспорт проекта | |
| Дата и номер: 14.02.2017  № 6-П/П Статус: На контроле | | | |
| Заголовок: Паспорт приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для школьников" | | | |
| Поручение: | "п.3.6 Уточнить объёмы финансирования проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» и прогнозно определить количество запланированных к вводу мест в общеобразовательных организациях на 2018 год" /Морозов С.И./ | | |
| Ответственный исполнитель: Шкляр А.А. (дела принял от: Семенова Н.В.), Заместитель министра, Министр образования и науки Ульяновской области Семенова Н.В. | | | |
| Контрольные сроки: | | | 01.10.2017 |
| Фактический срок: | | |  |
| Время печати: 27.09.2017 10:06  Время получения: Время возврата: | | | |
|  | | | |
| ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ: | | | |

Во исполнение данного поручения сообщаем следующее.

16.08.2017 Министерством образования и науки Ульяновской области подготовлена и направлена в Минобрнауки Российской Федерации заявка от Ульяновской областидля участия в отборе государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, для предоставления в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области.

В заявку включены следующие объекты:

1. Образовательный комплекс «Школа-детский сад с плавательным бассейном в р.п. Ишеевка» на 420 мест муниципального образования «Ульяновский район».
2. Общеобразовательная организация на территории квартала «Б» микрорайона «Искра» Ленинского района города Ульяновска Ульяновской области (1100 ученических мест).
3. Общеобразовательная организация на территории квартала «Центральный» Заволжского района города Ульяновска Ульяновской   
   области (1000 ученических мест).
4. Министерством образования и науки Ульяновской области получен проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»». Согласно, данному проекту постановления уровень софинансирования расходного обязательства Ульяновской области из федерального бюджета – 436 966,48 тыс. рублей на строительство общеобразовательной организации на территории квартала «Б» микрорайона «Искра» Ленинского района города Ульяновска Ульяновской области (1100 ученических мест).

.

В проекте областного бюджета на 2018 год предусмотрены средства в размере 131 327,7 тыс. рублей.

В настоящее время заключён двухгодичный муниципальный контракт на строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест в квартале «Б» в микрорайоне «Искра» Ленинского района города Ульяновска от 28.03.2017 № 0168200002416008975-0565495-01 с обществом с ограниченной ответственностью «Инвестспецстрой». Цена контракта составляет 807 690,38 тыс.рублей.

Таким образом, строительство школы с оснащением современным учебным оборудованием составляет 1 010 213,12 тыс. рублей.

Прошу поручение с контроля снять.

Исполняющий обязанности

Министра образования и науки

Ульяновской области А.А.Шкляр

Чернова Екатерина Владимировна

(8422)44-48-11