**Контрольное управление**

|  |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА (ПОРУЧЕНИЯ) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование: | | Паспорт проекта | |
| Дата и номер: 14.02.2017  № 10-П/П Статус: На контроле | | | |
| Заголовок: Паспорт приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" | | | |
| Поручение: | "п.2.6 Создать региональный информационный портал дополнительного образования детей" /Морозов С.И./ | | |
| Ответственный исполнитель: Семенова Н.В. (дела принял от: Загидуллин Р.Р.), Министр образования и науки Ульяновской области, Министерство образования и науки Ульяновской области | | | |
| Контрольные сроки: | | | 15.08.2017, 30.08.2017 |
| Фактический срок: | | |  |
| Время печати: 25.08.2017 09:09  Время получения: Время возврата: | | | |
|  | | | |
| ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ: | | | |

В ответ на контрольное поручение сообщаем следующее.

21 августа 2017 года Институтом образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» был проведен вебинар на тему: «Основные принципы разработки и сопровождения информационного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам».

В рамках вебинара обсуждались следующие вопросы:

1. Разработка информационного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам (федеральный, региональный, муниципальный сегменты).

2. Проведение независимой оценки качества дополнительного образования с использованием информационного навигатора.

Было рекомендовано обратить внимание на платформу iNLEARNO (навигатор по детскому досугу).

По итогам данного вебинара предложено доработать структуру регионального информационного портала. Портал станет инструментом оценки качества дополнительного образования. Данная работа будет выполнена в течение сентября 2017 г.

Прошу с контроля снять.

Министр образования и науки

Ульяновской области Н.В.Семеновой

Антипова Ирина Владимировна

89510962429